IDAT

Escuela de Tecnología

Carrera: [completar]

Curso: Experiencias Formativas en Situaciones Reales de Trabajo — EFSRT

Proyecto Desarrollo de los Componentes de la Capa de Vista

Desarrollo de un sistema de información para la gestión unificada de clientes de Atlantic City

Informe de avance del proyecto

Integrantes: [Completar con los nombres de los cuatro integrantes]

Docente: [Completar] — Product Owner del proyecto

Ciclo: 2

Año: 2026

# 1. Descripción del negocio

## 1.1 La empresa

Atlantic City es una empresa del sector entretenimiento. Cuenta con ocho gerencias y más de 1,200 empleados distribuidos en distintas áreas. Su operación diaria atiende a un volumen importante de clientes que visitan el local, participan de promociones y generan consultas o reclamos.

## 1.2 Áreas involucradas

El proyecto se trabaja de manera colaborativa con seis gerencias:

Gerencia de Operaciones: define los procesos operativos que el sistema debe soportar.

Gerencia de Marketing: define las herramientas para gestionar y personalizar promociones y campañas.

Gerencia de Recursos Humanos: apoya en la capacitación del personal que usará el sistema.

Gerencia de Desarrollo de Negocios: vela por la alineación del sistema con la estrategia de crecimiento.

Gerencia de Servicio al Cliente: define cómo el sistema mejora la experiencia del cliente.

Gerencia de TI: lidera el desarrollo del sistema y coordina los aportes de las demás áreas. Es el área que representa el equipo del proyecto.

## 1.3 Situación actual

La información de los clientes está repartida en varias aplicaciones que no se comunican entre sí: la inscripción, el seguimiento de promociones, las membresías y otras operaciones diarias se gestionan por separado. Esa falta de integración provoca duplicación de información y descoordinación entre departamentos, por lo que la atención al cliente resulta inconsistente y no existe una visión única del cliente ni de sus interacciones con la empresa.

## 1.4 Clientes y usuarios del sistema

Clientes del negocio: los clientes de Atlantic City, que visitan el local, reciben ofertas y pueden reportar una incidencia.

Usuarios del sistema: personal de Servicio al Cliente y Operaciones, personal de Marketing, gerencias que consultan reportes y el área de TI que administra el sistema.

El sistema no entrega acceso directo al cliente final; la atención y los registros los realiza el personal autorizado.

# 2. Problema del negocio

## 2.1 Problema principal

La información de los clientes de Atlantic City está dispersa en sistemas que no se comunican entre sí, lo que impide una gestión unificada de perfiles, visitas e interacciones, promociones y reportes, y genera una atención inconsistente junto con decisiones tomadas sin datos confiables.

## 2.2 Problemas específicos

Falta de unificación de datos de clientes: los sistemas actuales generan datos redundantes y no centralizados, lo que produce confusión en la atención y limita el servicio personalizado.

Gestión ineficiente de promociones: no existe un sistema que permita gestionar y personalizar ofertas, por lo que las campañas pierden relevancia y efecto sobre la retención.

Carencia de un sistema de gestión de relaciones con clientes: al no haber un CRM, la visión del cliente y de sus interacciones está fragmentada y no se identifican oportunidades de mejora.

Sistemas desconectados: la coexistencia de aplicaciones que no se comunican genera duplicidad, errores y procesos ineficientes.

Limitaciones para decidir con datos: no hay información precisa ni oportuna para adoptar un enfoque basado en datos.

## 2.3 Consecuencias

Atención inconsistente: dos áreas pueden manejar datos distintos del mismo cliente.

Duplicidad de registros y retrabajo al conciliar información entre sistemas.

Ofertas poco pertinentes, porque no se conoce la frecuencia de visitas, el nivel de gasto, las preferencias de juegos ni el historial de promociones del cliente.

Menor retención y satisfacción de clientes.

Tiempo operativo destinado a buscar información en lugar de atender al cliente.

Decisiones estratégicas sin indicadores verificables.

## 2.4 Objetivo del sistema

Desarrollar un sistema de información que centralice los perfiles y el historial de clientes, registre las visitas, interacciones e incidencias, permita consultar los criterios de segmentación, gestione campañas y promociones, y genere reportes que apoyen la atención y la toma de decisiones. Con ello se busca eliminar la duplicidad de datos, ordenar la información del cliente en un único lugar y sentar la base para operar con datos.

# 3. Procesos del negocio

Los procesos que atenderá el sistema son los siguientes. De cada uno se indica nombre, objetivo, participantes y una descripción breve.

## 3.1 Gestión de perfiles de clientes

Objetivo: contar con la información del cliente en un solo lugar y evitar duplicidades.

Participantes: Personal de Servicio al Cliente / Operaciones y Sistema.

Descripción breve: El personal identifica al cliente con el dato de búsqueda acordado. Si el perfil existe, lo consulta y lo actualiza; si no existe, solicita los datos necesarios, los valida y crea el perfil. El resultado es una ficha única con los datos autorizados y su historial asociado.

## 3.2 Registro de visitas e interacciones

Objetivo: mantener actualizado el historial de atención de cada cliente.

Participantes: Personal de Servicio al Cliente / Operaciones y Sistema.

Descripción breve: Cada atención se registra asociada al perfil, con su tipo —visita o interacción—, la fecha y una nota opcional. El registro se conserva en el historial aunque no exista incidencia ni promoción relacionada.

## 3.3 Gestión de incidencias

Objetivo: dar seguimiento a quejas, consultas o solicitudes vinculadas a la atención.

Participantes: Cliente, personal de Servicio al Cliente / Operaciones y Sistema.

Descripción breve: Cuando el cliente reporta un problema, el personal registra la incidencia, la vincula al perfil si está disponible y deja constancia del seguimiento. Si no se reporta nada, no se genera un caso.

## 3.4 Segmentación de clientes

Objetivo: clasificar a los clientes con los criterios definidos para orientar las ofertas.

Participantes: Personal de Marketing y Sistema.

Descripción breve: El proceso consulta cuatro criterios: frecuencia de visitas, nivel de gasto, preferencias de juegos e historial de promociones. Con ellos se clasifica al cliente. La regla de clasificación, el periodo de referencia y los nombres de los segmentos deben ser confirmados por el Product Owner.

## 3.5 Gestión de promociones y campañas

Objetivo: organizar las ofertas y dejar constancia de las que corresponden a cada cliente.

Participantes: Personal de Marketing, Product Owner y Sistema.

Descripción breve: Marketing define el objetivo, el público y los criterios de una campaña y prepara la promoción concreta, con su vigencia. Al atender a un cliente se evalúa si la promoción aplica; si aplica, se registra la oferta y se actualiza su historial, y si no aplica, la atención termina sin registrar una comunicación. Una campaña es la planificación y una promoción es la oferta concreta: se relacionan, pero no son lo mismo.

## 3.6 Reportes

Objetivo: presentar información verificable sobre la actividad de clientes y promociones.

Participantes: Gerencia o usuario autorizado y Sistema.

Descripción breve: A partir de una solicitud se define el periodo y el alcance, se consultan los datos disponibles y se presenta el resultado para su revisión. Es una ruta independiente de la atención al cliente; los indicadores y filtros se confirman con el Product Owner.

## 3.7 Automatización de tareas (opcional)

Objetivo: reducir trabajo repetitivo en el proceso de atención y marketing.

Participantes: Gerencia de TI, Product Owner y Sistema.

Descripción breve: Una tarea repetitiva se define con sus reglas y excepciones, se configura y se prueba. El resultado se informa al Product Owner, que decide si se aprueba, se ajusta o se descarta. Esta ruta solo se desarrolla si el Product Owner la prioriza.

# 4. Diagrama de procesos en Bizagi

## 4.1 Proceso actual — AS IS

El diagrama representa cómo se realiza actualmente el proceso de atención y gestión de clientes en Atlantic City, con las responsabilidades tal como están distribuidas hoy. Se elaboró en Bizagi Modeler a partir de la descripción del caso y del documento de procesos de la empresa, y se conserva en el archivo editable del modelador junto con las dos imágenes que se muestran a continuación.

Figura 1. Diagrama principal del proceso de gestión de clientes de Atlantic City.

Figura 2. Detalle del subproceso de segmentación de clientes.

## 4.2 Descripción del diagrama

1. Estructura general y actores.

El diagrama se organiza en un pool de Atlantic City dividido en seis carriles:

Cliente: solicita registro o atención, entrega los datos cuando corresponde y recibe la información de una oferta si aplica.

Servicio al Cliente / Operaciones: identifica al cliente, solicita o corrige datos, registra la visita o interacción y gestiona la incidencia reportada.

Sistema CRM / datos: busca y valida perfiles, conserva la información y el historial, consulta los criterios, registra la oferta y prepara los datos para los reportes.

Marketing: define el público y los criterios de la campaña, diseña la oferta y participa en la selección de la promoción.

Gerencia General / Product Owner: revisa los resultados de los reportes y representa las decisiones de prioridad; en el proyecto, el profesor ocupa el rol de Product Owner.

Gerencia de TI: define, configura y prueba una automatización candidata e informa los resultados al Product Owner.

2. Recorrido de atención del cliente.

1. El flujo comienza cuando un cliente solicita atención o registro.

2. Servicio al Cliente identifica al cliente con el identificador acordado y el sistema consulta si el perfil ya existe.

3. Si el cliente no está registrado, se solicitan sus datos, se validan —incluida la posible duplicidad— y se crea el perfil. Si los datos no son válidos, se corrigen y se vuelven a validar.

4. Ambas rutas continúan en el registro de la visita o interacción.

5. Se evalúa si el cliente reporta una incidencia. Si la respuesta es sí, la incidencia se registra y se atiende; si es no, no se crea un caso. En las dos salidas la visita permanece en el historial.

6. El sistema guarda o actualiza la visita y el historial del cliente.

7. Se ejecuta el subproceso de segmentación de clientes, cuyo detalle aparece en la figura 2.

8. Una compuerta decide si el cliente cumple los criterios de promoción. Si no cumple, la atención termina sin registrar ni comunicar una oferta. Si cumple, se selecciona la oferta, se registra, se comunica por el canal disponible y se actualiza el historial de promociones.

3. Recorridos independientes.

Campaña: Marketing define objetivo, público y criterios, diseña la promoción con su vigencia y llega a una revisión. Si se pide ajustar, la definición se corrige; si se aprueba, la promoción se registra según el proceso definido.

Reporte: parte de una solicitud, define periodo y alcance, consulta los datos disponibles y presenta el resultado para su revisión.

Automatización candidata: define la tarea con sus reglas y excepciones, la configura y la prueba. El resultado se informa al Product Owner, que aprueba, pide ajustes o no la prioriza. Solo con aprobación explícita se activa.

4. Subproceso de segmentación.

La actividad colapsada del flujo principal se detalla en un carril del sistema con un inicio, cinco tareas en secuencia y un fin: consultar la frecuencia de visitas, consultar el nivel de gasto, consultar las preferencias de juegos, consultar el historial de promociones y segmentar al cliente. Las cuatro primeras tareas reúnen los insumos; la quinta clasifica con la regla que se acuerde.

5. Elementos de notación utilizados.

Pool y carriles (lanes) para el participante principal y sus responsabilidades.

Eventos de inicio y de fin, con tipos distintos según el recorrido.

Tareas en el carril de quien las ejecuta, incluidas las del sistema.

Compuertas exclusivas con salidas «Sí» y «No».

Flujos de secuencia que ordenan las actividades dentro del pool.

Subproceso colapsado para mantener legible la vista principal.

## 4.3 Alcance del diagrama

El diagrama describe el proceso, no el código de la aplicación. Una actividad ubicada en el carril del sistema indica la responsabilidad del sistema dentro del proceso modelado; no significa que la función esté implementada ni que exista integración con los sistemas actuales de Atlantic City. Las reglas comerciales —periodo de la frecuencia, unidad del nivel de gasto, definición del historial de promociones, regla de segmentación, criterios de elegibilidad, indicadores de reportes y aprobación de campañas— quedan pendientes de confirmación del Product Owner y no se presentan como definidas.

# 5. Metodología Scrum

## 5.1 Equipo Scrum

El proyecto se trabaja con Scrum, en Sprints de una semana. El profesor cumple el rol de Product Owner y el equipo está formado por cuatro Developers. La facilitación de Scrum —Scrum Master— la asume uno de los cuatro Developers sin dejar de desarrollar; puede rotar entre Sprints por acuerdo del equipo y no implica jefatura.

| Integrante | Rol | Responsabilidad en el proyecto |
| --- | --- | --- |
| Profesor del curso [nombre por completar] | Product Owner | Representa las necesidades del negocio. Ordena el Product Backlog, aclara las reglas de negocio pendientes —identificador de búsqueda, campos del perfil, periodo de la frecuencia, regla de segmentación, elegibilidad, estados de incidencias, indicadores de reportes—, revisa los incrementos y decide si la automatización entra al trabajo priorizado. |
| [Integrante 1] | Scrum Master y Developer | Facilita las ceremonias del Sprint, retira impedimentos y cuida que los acuerdos queden registrados en Jira o en las guías. Mantiene la comunicación fluida con el Product Owner y, como un Developer más, desarrolla las interfaces y la lógica de navegación de los módulos de perfiles, visitas e incidencias. |
| [Integrante 2] | Developer | Desarrolla los formularios, las validaciones y el manejo del estado local de los datos de demostración, y documenta las reglas aplicadas en cada pantalla. |
| [Integrante 3] | Developer | Ejecuta las pruebas de cada historia —caso válido, campo obligatorio vacío y dato ausente—, registra la evidencia y apoya en la integración de las vistas. |
| [Integrante 4] | Developer | Mantiene el modelado, el Product Backlog y la documentación del avance, y verifica que las guías, el diagrama y los prototipos usen el mismo vocabulario. |

La distribución por áreas es una forma de organizar el trabajo, no una separación del conocimiento: cada historia tiene un responsable y un revisor distinto, y al menos dos Developers saben ejecutar y explicar cada parte importante.

## 5.2 Sprints

| Sprint | Objetivo de trabajo | Historias |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 (1 semana) | Perfiles: buscar, registrar, actualizar y consultar un cliente con su historial disponible. | HU-01, HU-02, HU-03, HU-04 |
| Sprint 2 (1 semana) | Atención y criterios: registrar la visita o interacción y consultar los cuatro criterios de segmentación. | HU-05, HU-07 |
| Sprint 3 (1 semana) | Segmento y oferta: consultar el segmento, evaluar si la promoción aplica y registrar la oferta. | HU-08, HU-09, HU-11 |
| Sprint 4 (1 semana) | Complementos: incidencias, campañas, reportes y, si el Product Owner la prioriza, la automatización candidata. | HU-06, HU-10, HU-12, HU-13* |

* HU-13 es de prioridad baja y condicionada: solo se incorpora si el Product Owner prioriza la automatización y confirma la tarea, las reglas y las excepciones.

En cada Sprint el equipo acuerda un objetivo, desglosa las historias en tareas en Jira, integra y prueba en incrementos pequeños, y cierra con una revisión del incremento ante el Product Owner y una retrospectiva breve. La coordinación diaria se hace por Discord y los acuerdos se registran en Jira o en las guías del proyecto para que no queden en una conversación.

# 6. Product Backlog

El backlog contiene trece historias. La prioridad indica el orden de valor para el producto y la asigna el Product Owner; no significa que la historia esté implementada ni comprometida.

| ID | Historia | Prioridad | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Buscar e identificar un cliente | Alta | 1 |
| HU-02 | Registrar el perfil de un cliente | Alta | 1 |
| HU-03 | Actualizar los datos del cliente | Alta | 1 |
| HU-04 | Consultar el perfil y su historial | Alta | 1 |
| HU-05 | Registrar una visita o interacción | Alta | 2 |
| HU-06 | Registrar y consultar una incidencia | Media | 4 |
| HU-07 | Consultar los criterios de segmentación | Alta | 2 |
| HU-08 | Consultar el segmento del cliente | Alta | 3 |
| HU-09 | Evaluar si una promoción aplica | Alta | 3 |
| HU-10 | Definir y gestionar una campaña | Media | 4 |
| HU-11 | Registrar y comunicar una oferta | Alta | 3 |
| HU-12 | Consultar un reporte verificable | Media | 4 |
| HU-13 | Probar una automatización candidata | Baja / condicionada | 4* |

* Solo si el Product Owner la prioriza y confirma su definición.

# 7. Historias de usuario

Cada historia se expresa con la estructura Como / Quiero / Para y sus criterios de aceptación, que son los resultados observables con los que se prueba.

## HU-01 — Buscar e identificar un cliente

Como: empleado autorizado de Servicio al Cliente / Operaciones.

Quiero: buscar un perfil con el identificador que se confirme.

Para: saber si el cliente ya está registrado y evitar duplicidades.

Criterios de aceptación

La búsqueda utiliza el identificador acordado con el Product Owner.

Si encuentra una coincidencia, muestra el perfil y solo la información autorizada.

Si no hay coincidencias, lo indica con claridad y permite iniciar el registro.

La prueba se realiza con registros de prueba.

## HU-02 — Registrar el perfil de un cliente

Como: empleado autorizado de Servicio al Cliente / Operaciones.

Quiero: registrar un perfil con los campos definidos.

Para: contar con la información necesaria para atender al cliente.

Criterios de aceptación

El formulario solicita únicamente los campos confirmados por el Product Owner.

Si falta un campo obligatorio o el formato no es válido, indica qué corregir y no confirma el registro.

Los posibles duplicados se tratan según la regla acordada; no se fusionan perfiles automáticamente.

Al completar el registro, el perfil puede volver a consultarse.

## HU-03 — Actualizar los datos del cliente

Como: empleado autorizado de Servicio al Cliente / Operaciones.

Quiero: revisar y corregir los datos permitidos de un perfil.

Para: mantener la información del cliente actualizada.

Criterios de aceptación

Solo se modifican los campos autorizados para el usuario y el alcance definido.

Los datos inválidos generan un mensaje claro y no se confirman como guardados.

Después de guardar, la consulta del perfil muestra los cambios.

La actualización no elimina visitas, interacciones ni promociones ya registradas.

## HU-04 — Consultar el perfil y su historial

Como: empleado autorizado.

Quiero: consultar la ficha del cliente y su historial disponible.

Para: brindar una atención coherente con la información registrada.

Criterios de aceptación

La ficha muestra los datos disponibles y autorizados para ese usuario.

Las visitas, interacciones e historial de promociones aparecen asociados al perfil correcto.

La pantalla distingue entre «sin registros» y un error al cargar la información.

## HU-05 — Registrar una visita o interacción

Como: empleado autorizado de Servicio al Cliente / Operaciones.

Quiero: registrar una visita o interacción asociada a un cliente.

Para: mantener actualizado su historial de atención.

Criterios de aceptación

El registro queda asociado al perfil correcto.

El formulario utiliza solo los datos mínimos confirmados.

Una vez confirmado, el registro aparece en el historial del cliente.

La visita queda registrada aunque no haya incidencia o no corresponda una promoción.

## HU-06 — Registrar y consultar una incidencia

Como: empleado de Servicio al Cliente / Operaciones.

Quiero: registrar una incidencia reportada y consultar su estado.

Para: dar seguimiento a una queja, consulta o solicitud relacionada con la atención.

Criterios de aceptación

Solo se crea una incidencia cuando se reporta una; si no se reporta, no se genera un caso.

La incidencia se vincula al perfil correspondiente cuando este está disponible.

Los campos, estados y solución se limitan a los que confirme el Product Owner.

No se presuponen plazos ni procedimientos que no hayan sido acordados.

## HU-07 — Consultar los criterios de segmentación

Como: personal autorizado de Marketing.

Quiero: consultar la frecuencia de visitas, el nivel de gasto, las preferencias de juegos y el historial de promociones.

Para: contar con los insumos previstos para clasificar al cliente.

Criterios de aceptación

La consulta considera esos cuatro criterios de segmentación.

Cada dato se asocia al cliente correcto.

Si un dato no existe o no está autorizado, se indica como ausente o no disponible.

Los criterios y ejemplos utilizados se validan con el Product Owner.

## HU-08 — Consultar el segmento del cliente

Como: personal autorizado de Marketing.

Quiero: consultar la clasificación obtenida con los criterios aprobados.

Para: orientar el análisis o una oferta cuando corresponda.

Criterios de aceptación

La clasificación utiliza únicamente la regla confirmada por el Product Owner.

Si no hay regla aprobada o faltan datos, se informa que no es posible asignar un segmento.

No se inventan umbrales, ponderaciones, fórmulas ni nombres de segmentos.

El resultado puede comprobarse con casos acordados.

## HU-09 — Evaluar si una promoción aplica

Como: sistema CRM.

Quiero: evaluar la elegibilidad de una oferta según criterios aprobados.

Para: continuar por la ruta correcta sin comunicar una promoción no aplicable.

Criterios de aceptación

El resultado indica «aplica» o «no aplica» según la regla confirmada.

Si no aplica, no se registra una oferta como comunicada y la visita permanece en el historial.

Si aplica, el proceso continúa con una oferta autorizada.

Se prueban ambos resultados y no se inventan motivos de elegibilidad.

## HU-10 — Definir y gestionar una campaña

Como: personal de Marketing.

Quiero: definir el objetivo, el público y los criterios de una campaña, y preparar la promoción correspondiente.

Para: organizar una oferta para el público acordado.

Criterios de aceptación

Los campos de objetivo, público, criterios, promoción y vigencia se incluyen según lo confirmado.

El mecanismo y el responsable de aprobación formal se incorporan solo si los confirma el Product Owner.

Una campaña pendiente o rechazada no se presenta como publicada.

Si no hay un canal de publicación disponible, se identifica con claridad que la publicación es simulada.

## HU-11 — Registrar y comunicar una oferta

Como: personal autorizado de Marketing.

Quiero: asociar una promoción aplicable al cliente y dejar constancia de su comunicación.

Para: personalizar la atención y conservar el historial de promociones.

Criterios de aceptación

La oferta se registra solo cuando corresponde según la evaluación aprobada.

La promoción queda asociada al cliente y a la campaña cuando esa relación esté definida.

El historial refleja la oferta registrada.

Si no hay un canal real de comunicación, el resultado se identifica como simulado.

## HU-12 — Consultar un reporte verificable

Como: gerente o usuario autorizado.

Quiero: consultar un reporte para el periodo y alcance solicitados.

Para: revisar la actividad de clientes o campañas con información verificable.

Criterios de aceptación

Los indicadores, el periodo y los filtros se confirman antes de generar el reporte.

Los valores coinciden con un conjunto de datos de prueba conocido.

Si no hay resultados, el sistema lo indica con claridad.

El reporte muestra solo la información autorizada; su consulta es independiente de la atención.

## HU-13 — Probar una automatización candidata

Como: equipo de TI.

Quiero: probar una tarea repetitiva priorizada y presentar los resultados.

Para: obtener una decisión antes de considerar su activación.

Criterios de aceptación

Solo se selecciona si el Product Owner prioriza la automatización y confirma tarea, reglas y excepciones.

La prueba registra el resultado esperado, el obtenido y cualquier error.

La prueba técnica no equivale a aprobación: no se activa sin una decisión explícita.

Si se piden ajustes o se rechaza, permanece inactiva y cualquier simulación se identifica como tal.

# 8. Wireframes digitales

## 8.1 Explicación del wireframe: pantalla de Inicio / Dashboard

Los wireframes representan la misma pantalla de Inicio o Dashboard en dos formatos: el boceto manual, hecho a mano para revisar la estructura y la jerarquía de la información, y la versión digital, que permite revisar alineación, proporciones y distribución con mayor precisión. Se entregan ambos porque cumplen funciones distintas: el manual facilita conversar sobre la organización de la pantalla y el digital sirve para validar el diseño antes de construir la interfaz.

Al tratarse de un diseño de baja fidelidad, el wireframe no funciona: no tiene botones funcionales, validaciones, navegación ni programación. Solo muestra la distribución de la información.

Componentes principales de la pantalla:

1. Cabecera superior: Identidad del sistema con el logotipo y el nombre del proyecto, la indicación de que los datos son de demostración y la fecha vigente.

2. Menú lateral de navegación: Accesos a las secciones planteadas: inicio, clientes, visitas e interacciones, incidencias, segmentación, promociones y campañas, y reportes.

3. Paneles de resumen: Cuadros informativos con conteos ilustrativos de perfiles, visitas e interacciones, incidencias y constancias locales. No son indicadores oficiales del negocio.

4. Actividad reciente y criterios: Resumen de visitas e incidencias recientes y recordatorio de los cuatro criterios de segmentación: frecuencia de visitas, nivel de gasto, preferencias de juegos e historial de promociones.

5. Tablas de datos: Listado esquemático de perfiles con los datos disponibles y sección de campañas y promociones, donde se muestra la diferencia entre una campaña —la planificación— y una promoción —la oferta concreta—.

6. Nota de elegibilidad: Resumen del flujo de elegibilidad: «No aplica» no genera una comunicación y «Aplica» deja una constancia local en el registro del cliente.

En ambos wireframes las etiquetas y los textos acompañan al color, de modo que el significado no dependa solo de la paleta.

Figura 3. Wireframe manual de la pantalla de Inicio / Dashboard.

Figura 4. Wireframe digital de la misma pantalla.

# 9. Producto Mínimo Viable — MVP

## 9.1 Funcionalidades mínimas seleccionadas

El MVP se limita al recorrido de atención de un cliente, que es lo que se implementa realmente en esta etapa:

Buscar o crear el perfil con identificador y nombre.

Registrar una visita o interacción con fecha y nota opcional.

Registrar una incidencia opcional con su descripción.

Seleccionar una campaña y una promoción de demostración y guardar el resultado de la revisión manual de elegibilidad.

Visualizar el resumen de la atención, los conteos locales y el historial reciente.

Con esto se evita intentar programar todo Atlantic City. La gestión completa de campañas, los reportes con indicadores aprobados, el cálculo automático del segmento y la automatización quedan fuera del MVP y se atienden según la priorización del Product Owner.

## 9.2 Estructura y funcionamiento de la pantalla única

El MVP es una aplicación web de una sola pantalla, construida con HTML, CSS y JavaScript en archivos separados y sin dependencias externas.

1. Bloque 1 — Perfil y datos disponibles: Identificador y nombre del cliente, que son obligatorios, más los campos de nivel de gasto, preferencias de juegos y clasificación manual. Si el identificador ya existe, al salir del campo se cargan los datos guardados y al registrar la atención se actualiza el perfil en vez de duplicarlo.

2. Bloque 2 — Registro de la atención: Tipo de actividad —visita o interacción—, fecha y nota opcional. La actividad queda en el historial aunque no haya incidencia ni promoción.

3. Bloque 3 — Opcionales: Casilla para registrar una incidencia, que vuelve obligatoria su descripción, y selectores de campaña y promoción. El selector de resultado permanece deshabilitado hasta elegir una promoción, y el resultado «Aplica» o «No aplica» se ingresa de forma manual.

4. Bloque 4 — Resumen tipo comprobante: Muestra el perfil, la actividad, la campaña, la promoción, el resultado, la incidencia, los cuatro criterios disponibles y la clasificación manual. Se actualiza mientras se completa el formulario y, al guardar, presenta el registro local creado.

5. Pie de pantalla: Conteos de perfiles, visitas e interacciones, incidencias y constancias locales, junto con las atenciones recientes.

## 9.3 Interactividad y validaciones

El formulario no se envía si faltan el identificador o el nombre, y el mensaje indica qué falta.

Si se activa la incidencia, su descripción pasa a ser obligatoria; si se desactiva, deja de serlo.

Si se selecciona una promoción, es obligatorio guardar el resultado de la revisión manual.

«No aplica» conserva la revisión y no crea ninguna constancia; «Aplica» crea una constancia local sin enviar un mensaje.

La frecuencia cuenta solo las atenciones de tipo visita; las interacciones no se suman.

Los textos insertados en la vista se escapan para evitar marcado no deseado.

## 9.4 Datos y límites

Al abrir el MVP por primera vez se muestran dos perfiles de prueba, una visita, una interacción, una campaña y una promoción de demostración, identificados como tales en la propia pantalla. Los cambios se guardan en el almacenamiento local del navegador, por lo que permanecen en el mismo equipo y origen, no se comparten entre usuarios y pueden perderse al limpiar los datos del sitio.

El MVP no tiene backend, base de datos central, autenticación, integración con los sistemas de Atlantic City ni envío de mensajes. La clasificación y la elegibilidad no se calculan de forma automática: se ingresan manualmente porque la regla aún no está confirmada.

Ejecución: desde la carpeta del MVP se inicia un servidor estático con la orden «python -m http.server 4173» y se abre la dirección local en el navegador.

# 10. Prototipo con navegación

## 10.1 Qué es este prototipo

Es la misma propuesta del wireframe convertida en una interfaz real y navegable. Conecta las pantallas entre sí para demostrar que se entiende el paso de una interfaz a otra, que es el objetivo de este punto de la estructura. Está construido con HTML, CSS y JavaScript en archivos separados, sin dependencias externas, y se diferencia del MVP en que no resuelve un único recorrido mínimo sino que muestra cómo se organizan y se enlazan todas las secciones.

## 10.2 Recorrido de navegación

Inicio

↓

Clientes → Registrar cliente → Guardar → Lista de clientes → Ver ficha

↓

Visitas e interacciones → Registrar actividad → Historial del cliente

↓

Incidencias → Registrar incidencia → Nota de seguimiento

↓

Segmentación → Consultar los cuatro criterios → Clasificación manual

↓

Promociones y campañas → Campaña / Promoción / Revisión de elegibilidad

↓

Reportes → Resumen local y exportación CSV

## 10.3 Estructura y componentes principales

1. Menú lateral de navegación: Muestra el logotipo y el menú con las siete secciones del sistema. Al hacer clic en una opción, la interfaz cambia de vista sin recargar la página; el mismo mecanismo usan los accesos directos del Inicio.

2. Cabecera: Identifica el proyecto, señala que los datos son de demostración, muestra la fecha del día y el panel activo.

3. Vista de Inicio: Resumen general con clientes recientes, los cuatro criterios de segmentación, la actividad reciente y los registros de marketing.

4. Vista de Clientes: Formulario para registrar un perfil, búsqueda por texto, filtro por clasificación, lista de clientes y ficha con el historial. Si el identificador ya existe, el sistema avisa y no duplica el registro.

5. Vista de Visitas e interacciones: Formulario de registro de la actividad asociada a un cliente, búsqueda en el historial y tabla con lo registrado. La visita se conserva aunque no haya incidencia ni promoción.

6. Vista de Incidencias: Registro de la incidencia reportada, vínculo con el perfil y notas de seguimiento. No se asignan estados, plazos ni responsables porque aún no están definidos.

7. Vista de Segmentación: Consulta de los cuatro criterios por perfil y registro de una clasificación manual, sin fórmula automática ni umbrales.

8. Vista de Promociones y campañas: Registro separado de campañas y promociones, con su relación, y registro del resultado manual de elegibilidad. Las revisiones «No aplica» no crean una constancia.

9. Vista de Reportes: Conteos de los registros guardados en el navegador y exportación de un archivo CSV descargado desde el propio navegador.

## 10.4 Datos y límites

El prototipo trabaja con perfiles, visitas, una campaña y una promoción de demostración, guardados en el almacenamiento local del navegador con una clave distinta a la del MVP, de modo que los registros de una versión no se mezclan con los de la otra. No hay backend, base de datos central, autenticación ni integración con los sistemas de Atlantic City, y ninguna pantalla envía mensajes reales.

Ejecución: desde la carpeta del prototipo se inicia un servidor estático con la orden «python -m http.server 4174» y se abre la dirección local en el navegador. También se incluye una copia del prototipo en un solo archivo HTML, que puede abrirse con doble clic.

# 11. Implementación mínima

La implementación de esta etapa se limita a la capa de vista, tal como lo pide el curso: HTML, CSS y JavaScript, formularios, navegación, validaciones y datos simulados. El código está repartido en dos versiones funcionales, cada una con sus archivos separados.

MVP: index.html, styles.css y app.js en la carpeta del MVP.

Prototipo con navegación: index.html, styles.css y app.js en su carpeta, más una copia en un solo archivo HTML.

Validaciones implementadas:

campos obligatorios marcados con required y verificados también en JavaScript;

longitud máxima de captura en los campos de texto;

identificador único: si el código ya existe, se avisa y no se duplica el perfil;

obligatoriedad condicional: la descripción de la incidencia solo es obligatoria cuando se activa la casilla;

dependencia entre campos: el resultado de elegibilidad se habilita recién al elegir una promoción;

formato de fecha mediante campos de tipo date con la fecha del día como valor inicial.

Datos simulados: ambas versiones arrancan con perfiles, visitas, una campaña y una promoción de demostración, guardados en el almacenamiento local del navegador y señalados en pantalla como datos de demostración. No se usan datos reales de clientes.

Lo que no se implementa en esta etapa y por qué: correo y teléfono no se validan porque esos campos de contacto aún no los confirma el Product Owner; no hay eliminación de registros, por lo que no aplica una confirmación de borrado; y no hay servidor ni base de datos porque la estructura de entrega y el sílabo no los exigen para este avance.

# 12. Casos de uso

## 12.1 Actores

Cliente: usa el servicio: solicita atención o registro, entrega sus datos y recibe la información de una oferta si aplica. No accede directamente al sistema.

Empleado de Servicio al Cliente / Operaciones: identifica, registra y actualiza perfiles; registra visitas, interacciones e incidencias.

Empleado de Marketing: consulta los criterios de segmentación, evalúa y registra ofertas, y define campañas.

Gerencia o usuario autorizado: consulta reportes para revisar la actividad de clientes y campañas.

Product Owner: ordena el backlog, aclara reglas y decide sobre la automatización candidata. En el proyecto, este rol lo cumple el profesor.

## 12.2 Diagrama de casos de uso

El diagrama general reúne los doce casos de uso del alcance actual, uno por cada historia del Product Backlog con prioridad activa. HU-13 se dibuja fuera del límite del sistema porque solo se desarrolla si el Product Owner la prioriza.

Figura 5. Diagrama de casos de uso del sistema.

La relación «include» entre evaluar si una promoción aplica y consultar los criterios de segmentación indica que toda evaluación de elegibilidad consulta antes los cuatro criterios del cliente. La notación y las pautas de dibujo siguen los materiales del curso para StarUML: nombres de caso de uso iniciados en verbo, actores principales a la izquierda, casos incluidos a la derecha del que los invoca y relaciones «include» y «extend» con flecha discontinua. El equipo reproduce y verifica cada diagrama en StarUML siguiendo la guía de modelado UML del repositorio.

# 13. Descripción de casos de uso

Las descripciones siguen la plantilla «Descripción de Caso de Uso» entregada por el profesor: identificador y nombre, descripción, actores, precondiciones, postcondiciones, secuencia normal con sus alternativas, excepciones, rendimiento, frecuencia, importancia, urgencia y comentarios. Se complementan con los elementos de la guía de elaboración de casos de uso: tabla de actores, matriz de trazabilidad con las historias de usuario, reglas de negocio y mensajes del sistema. La versión extendida con datos de entrada y salida por caso de uso se mantiene en la documentación del repositorio, carpeta de casos de uso dentro de modelado.

## 13.1 Actores del sistema

| Actor | Descripción | Participa en |
| --- | --- | --- |
| Cliente | Persona que recibe el servicio; entrega sus datos y recibe la información de su atención. No opera el sistema. | CU01 y CU02, como fuente de los datos |
| Empleado de Servicio al Cliente / Operaciones | Identifica, registra y actualiza perfiles y deja constancia de visitas, interacciones e incidencias. | CU01 y CU02 |
| Empleado de Marketing | Consulta los criterios de segmentación, registra campañas y promociones y evalúa la elegibilidad de forma manual. | CU03 |
| Gerencia o usuario autorizado | Revisa la actividad de clientes y campañas mediante reportes para la toma de decisiones. | CU04 |
| Product Owner | Profesor del curso: ordena el backlog, confirma reglas y periodos. No ejecuta los casos de uso; su confirmación es precondición de CU04. | Precondición de CU04 y regla de HU-13 |

## 13.2 Matriz de trazabilidad entre historias de usuario y casos de uso

| Historia | Nombre | Caso de uso principal | Papel dentro del caso |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Buscar e identificar un cliente | CU01 | Paso incluido: carga del perfil existente al escribir el identificador |
| HU-02 | Registrar el perfil de un cliente | CU01 | Flujo principal |
| HU-03 | Actualizar los datos del cliente | CU01 | Relacionada: actualización del perfil en el mismo recorrido |
| HU-04 | Consultar el perfil y su historial | CU01 | Relacionada: criterios e historial visibles en la misma pantalla |
| HU-05 | Registrar una visita o interacción | CU02 | Flujo principal |
| HU-06 | Registrar y consultar una incidencia | CU02 | Paso incluido: incidencia opcional de la atención |
| HU-07 | Consultar los criterios de segmentación | CU03 | Paso incluido: consulta de los cuatro criterios |
| HU-08 | Consultar el segmento del cliente | CU03 | Relacionada: clasificación manual consultada durante la evaluación |
| HU-09 | Evaluar si una promoción aplica | CU03 | Flujo principal |
| HU-10 | Definir y gestionar una campaña | CU03 | Relacionada: campaña como contexto de la promoción |
| HU-11 | Registrar y comunicar una oferta | CU03 | Relacionada: constancia local como resultado de «Aplica» |
| HU-12 | Consultar un reporte verificable | CU04 | Flujo principal |
| HU-13 | Probar una automatización candidata | Fuera del alcance actual | Pendiente de priorización del Product Owner |

## 13.3 CU01 — Registrar cliente

| Identificador y nombre | CU01 — Registrar cliente |
| --- | --- |
| Descripción | Permite al empleado autorizado crear o actualizar el perfil de un cliente con los datos disponibles de la etapa actual, para que el perfil quede disponible en las atenciones y consultas posteriores del recorrido. |
| Actores | Empleado de Servicio al Cliente / Operaciones (ejecutor); Cliente (fuente de los datos). |
| Precondiciones | El empleado está usando el sistema con el registro local disponible. Para un alta, el identificador del cliente no está registrado; para una actualización, el identificador sí existe en el registro. |
| Postcondiciones | El perfil queda guardado en el registro local y disponible para consulta. En una actualización, los datos nuevos reemplazan a los anteriores sin perder el historial de atenciones. |
| Secuencia normal | #; Acción (actor); Reacción (sistema). 1; Escribe el identificador del cliente en el campo de perfil.; El sistema busca el identificador en el registro local. ● 1.1 Si el identificador existe, el sistema carga los datos guardados en los campos vacíos e informa que el perfil local fue cargado. ● 1.2 Si el identificador no existe, el sistema mantiene el formulario listo para un alta.. 2; Completa o confirma el nombre y los datos disponibles: nivel de gasto, preferencias de juegos y clasificación.; El sistema valida que el nombre no quede vacío y respeta las longitudes máximas de cada campo.. 3; Confirma el registro del perfil.; El sistema verifica que el identificador no duplique a otro perfil en un alta, guarda el perfil nuevo o actualiza el existente y presenta la confirmación.. 4; —; Fin del caso de uso.. |
| Excepciones | #; Acción (actor); Reacción (sistema). P; Confirma el registro sin identificador o sin nombre.; El sistema presenta el mensaje MSJ01 y no guarda el perfil.. Q; Intenta un alta con un identificador ya existente en la vista de clientes del prototipo.; El sistema presenta el mensaje MSJ07 y no duplica el perfil.. |
| Rendimiento | El sistema presenta la confirmación del registro en un máximo de dos segundos en el entorno local de demostración, sin servidor. |
| Frecuencia | Por confirmar con el Product Owner; en la demostración se usa durante las sesiones de atención del recorrido de clase. |
| Importancia | Vital |
| Urgencia | Inmediatamente |
| Comentarios | El guardado de esta etapa es local en el navegador del equipo. La integración con una base central queda pendiente de acuerdo con el Product Owner. |

## 13.4 CU02 — Registrar visita o interacción

| Identificador y nombre | CU02 — Registrar visita o interacción |
| --- | --- |
| Descripción | Permite al empleado dejar constancia de una atención del cliente, como visita o como interacción, con la posibilidad de reportar una incidencia, para construir el historial unificado que hoy no existe. |
| Actores | Empleado de Servicio al Cliente / Operaciones (ejecutor); Cliente (fuente de los datos de la atención). |
| Precondiciones | El perfil del cliente existe en el registro local y el empleado está usando el sistema. |
| Postcondiciones | La atención queda conservada en el historial con su tipo, fecha y nota. Si se reportó incidencia, queda asociada a la atención. El historial queda disponible para consulta. |
| Secuencia normal | #; Acción (actor); Reacción (sistema). 1; Selecciona el cliente por su identificador y revisa el perfil cargado.; El sistema muestra los datos del perfil, los criterios actuales y el historial reciente.. 2; Indica el tipo de actividad (visita o interacción), la fecha y una nota si corresponde.; El sistema valida la fecha y los campos obligatorios del formulario.. 3; Decide si reporta una incidencia durante la atención.; ● 3.1 Si reporta la incidencia, el sistema habilita el campo de descripción y lo vuelve obligatorio. ● 3.2 Si no la reporta, el sistema mantiene el bloque oculto y la atención continúa sin incidencia.. 4; Confirma el registro de la atención.; El sistema conserva la atención en el historial, con o sin incidencia y con o sin promoción, y presenta la confirmación.. 5; —; Fin del caso de uso.. |
| Excepciones | #; Acción (actor); Reacción (sistema). P; Selecciona un cliente que no existe en el registro.; El sistema presenta el mensaje MSJ08 y no registra la atención.. Q; Activa la incidencia sin escribir la descripción.; El sistema presenta el mensaje MSJ02 y no registra la atención.. |
| Rendimiento | El sistema conserva la atención y presenta la confirmación en un máximo de dos segundos en el entorno local. |
| Frecuencia | Por confirmar con el Product Owner; es el caso más usado del recorrido de demostración. |
| Importancia | Vital |
| Urgencia | Inmediatamente |
| Comentarios | Regla acordada: la visita o interacción se conserva aunque no exista incidencia ni promoción asociada. |

## 13.5 CU03 — Evaluar si una promoción aplica

| Identificador y nombre | CU03 — Evaluar si una promoción aplica |
| --- | --- |
| Descripción | Permite al empleado de Marketing revisar, para un cliente y una promoción registrada, si la oferta aplica según los cuatro criterios y la decisión manual, dejando constancia local del resultado sin enviar comunicaciones externas. |
| Actores | Empleado de Marketing (ejecutor); Empleado de Servicio al Cliente / Operaciones (puede ejecutarla dentro del recorrido de atención del MVP). |
| Precondiciones | El perfil del cliente existe y hay una promoción registrada, con su campaña vinculada si corresponde. El empleado está usando el sistema. |
| Postcondiciones | La evaluación queda guardada en el historial de promociones del cliente. Si el resultado es «Aplica», se crea una constancia local; si es «No aplica», no se crea ninguna comunicación. |
| Secuencia normal | #; Acción (actor); Reacción (sistema). 1; Selecciona la promoción a evaluar y, si corresponde, la campaña vinculada.; El sistema muestra la campaña asociada y habilita el campo de resultado. ● 1.1 Si no hay promoción seleccionada, el sistema mantiene el resultado deshabilitado e indica que primero se seleccione una promoción.. 2; Consulta los cuatro criterios del cliente: frecuencia de visitas, nivel de gasto, preferencias de juegos e historial.; El sistema presenta los criterios calculados sobre el registro local; la frecuencia suma solo visitas.. 3; Ingresa el resultado de la revisión manual: «Aplica» o «No aplica».; El sistema valida que el resultado sea uno de los dos valores permitidos.. 4; Confirma la evaluación.; El sistema guarda la evaluación; con «Aplica» crea la constancia local sin enviar mensajes y con «No aplica» registra la revisión sin comunicación, y presenta la confirmación correspondiente.. 5; —; Fin del caso de uso.. |
| Excepciones | #; Acción (actor); Reacción (sistema). P; Confirma la evaluación sin indicar el resultado.; El sistema presenta el mensaje MSJ03 y no guarda la evaluación.. Q; El navegador impide guardar el registro local.; El sistema presenta el mensaje MSJ05 o MSJ06 según la versión y mantiene los datos solo durante la sesión.. |
| Rendimiento | El sistema presenta los criterios y la confirmación en un máximo de dos segundos en el entorno local. |
| Frecuencia | Por confirmar con el Product Owner; en la demostración se ejecuta una vez por promoción evaluada. |
| Importancia | Importante |
| Urgencia | Inmediatamente |
| Comentarios | La clasificación y la elegibilidad son manuales: el sistema no calcula segmentos ni resultados. La automatización candidata es HU-13 y espera priorización. |

## 13.6 CU04 — Consultar reporte verificable

| Identificador y nombre | CU04 — Consultar reporte verificable |
| --- | --- |
| Descripción | Permite a la gerencia o a un usuario autorizado revisar conteos, distribución por clasificación y detalle de actividad sobre los registros disponibles, con indicación clara cuando no hay resultados, para apoyar la revisión de campañas y atenciones. |
| Actores | Gerencia o usuario autorizado (ejecutor); Product Owner (confirma periodo y filtros antes de la consulta). |
| Precondiciones | El periodo y los filtros están confirmados por el Product Owner y existen registros en la fuente consultada; en la versión actual, el registro local del navegador. |
| Postcondiciones | El reporte queda presentado o exportado con los mismos datos mostrados en pantalla. La consulta no modifica ningún registro. |
| Secuencia normal | #; Acción (actor); Reacción (sistema). 1; Abre el reporte y confirma el periodo y los filtros acordados.; El sistema prepara la consulta sobre el registro local.. 2; Solicita la generación del reporte.; El sistema calcula conteos, distribución por clasificación y detalle por tipo de registro. ● 2.1 Si no hay resultados para el filtro, el sistema presenta el estado vacío correspondiente y no muestra datos parciales como si fueran totales.. 3; Revisa las notas sobre el origen y el alcance de los datos.; El sistema muestra las notas de datos de demostración y de fuente local.. 4; Exporta el archivo CSV si lo necesita.; El sistema descarga un archivo con exactamente los datos presentados en pantalla.. 5; —; Fin del caso de uso.. |
| Excepciones | #; Acción (actor); Reacción (sistema). P; El navegador bloquea la descarga del archivo exportado.; El sistema no puede entregar el archivo; el usuario revisa los permisos del navegador y repite la exportación. El reporte permanece visible en pantalla.. |
| Rendimiento | El sistema presenta el reporte completo en un máximo de cinco segundos con el volumen actual de registros de demostración. |
| Frecuencia | Por confirmar con el Product Owner; se prevé una revisión por periodo acordado. |
| Importancia | Importante |
| Urgencia | Hay presión |
| Comentarios | Los indicadores y el periodo del reporte definitivo forman parte de HU-12 y esperan la confirmación del Product Owner. |

## 13.7 Reglas de negocio del sistema

| ID | Regla |
| --- | --- |
| RN01 | La visita o interacción se conserva en el historial aunque no exista incidencia ni promoción asociada. |
| RN02 | Un resultado «No aplica» no crea comunicación de ningún tipo. |
| RN03 | Un resultado «Aplica» crea únicamente una constancia local en la versión actual; no se envía ningún mensaje externo. |
| RN04 | La clasificación del cliente y la elegibilidad de la promoción se ingresan de forma manual; el sistema no las calcula. |
| RN05 | Campaña y promoción son entidades distintas; una promoción puede existir sin campaña o vincularse a una. |
| RN06 | La frecuencia de visitas suma únicamente atenciones de tipo «Visita»; las interacciones no se acumulan. |
| RN07 | El identificador de cliente es único dentro del registro; un alta con identificador existente se bloquea en las vistas de perfil. |
| RN08 | Todos los registros de ejemplo están identificados como datos de demostración; no existe conexión con sistemas reales de Atlantic City. |

## 13.8 Mensajes del sistema

Los mensajes siguientes son los que el código actual presenta al usuario; se listan para conservar la trazabilidad entre la especificación y la implementación mínima de los puntos 9 a 11.

| ID | Contenido | Dónde se presenta |
| --- | --- | --- |
| MSJ01 | Completa el identificador y el nombre del cliente. | MVP: registro sin datos obligatorios |
| MSJ02 | Describe brevemente la incidencia o desmarca esa opción. | MVP: incidencia sin descripción |
| MSJ03 | Selecciona el resultado de revisión manual de la promoción. | MVP y prototipo: evaluación sin resultado |
| MSJ04 | Perfil local (identificador) cargado. Puedes actualizar los datos disponibles. | MVP: el identificador coincide con un perfil |
| MSJ05 | No se pudieron guardar los cambios en este navegador. | MVP: falla de persistencia local |
| MSJ06 | No se pudo guardar en este navegador. | Prototipo: falla de persistencia local |
| MSJ07 | Ese identificador ya está registrado. | Prototipo: identificador duplicado |
| MSJ08 | Selecciona un cliente registrado. | Prototipo: atención sin cliente válido |
| MSJ09 | Selecciona una promoción, un cliente y el resultado de revisión. | Prototipo: evaluación incompleta |
| MSJ10 | Revisión guardada. Se creó una constancia local; no se envió un mensaje. | Prototipo: resultado «Aplica» |
| MSJ11 | Revisión guardada como «No aplica»; no se registró comunicación. | Prototipo: resultado «No aplica» |
| MSJ12 | Atención registrada. Se creó una constancia local; no se envió un mensaje. | MVP: atención con «Aplica» |
| MSJ13 | Atención y revisión registradas. No se creó comunicación. | MVP: atención con «No aplica» |
| MSJ14 | Visita o interacción registrada en el historial local. | MVP: atención sin promoción |
| MSJ15 | Registro guardado en este navegador. | MVP: persistencia correcta |
| MSJ16 | Registro disponible solo en esta sesión. | MVP: persistencia no disponible |
| MSJ17 | Cliente registrado. | Prototipo: alta de perfil |
| MSJ18 | Perfil actualizado. | Prototipo: edición de perfil |
| MSJ19 | Visita o interacción registrada. | Prototipo: alta de atención |
| MSJ20 | Incidencia registrada. | Prototipo: alta de incidencia |
| MSJ21 | Etiqueta manual guardada. | Prototipo: clasificación manual |
| MSJ22 | Campaña registrada; no se marca como aprobada o publicada. | Prototipo: alta de campaña |
| MSJ23 | Promoción registrada. | Prototipo: alta de promoción |
| MSJ24 | Nota de seguimiento guardada. | Prototipo: seguimiento de incidencia |
| MSJ25 | Reporte CSV descargado. | Prototipo: exportación del reporte |

# 14. Diagramas de secuencia

Se presentan tres diagramas, el máximo sugerido, con el recorrido actor → interfaz → sistema → datos. El objeto «Datos» representa el registro local del navegador que usan el MVP y el prototipo; cuando el curso confirme un motor de base de datos, este objeto pasará a representarla.

Figura 6. Secuencia de registro de un cliente (HU-02).

Figura 7. Secuencia de registro de una visita o interacción (HU-05).

Figura 8. Secuencia de evaluación de elegibilidad de una promoción (HU-09).

En el primer diagrama el fragmento alt separa las dos salidas posibles de la verificación del identificador: si ya está registrado, el sistema avisa y devuelve el foco al campo; si está disponible, continúa con el guardado. En el tercero, el fragmento alt separa el resultado «Aplica», que crea una constancia local, del resultado «No aplica», que conserva la revisión sin crearla.

# 15. Diagrama de clases

El diagrama de clases es básico y deriva de las funcionalidades anteriores: una clase por cada entidad que el sistema registra hoy, con los atributos que usan el MVP y el prototipo con navegación y las operaciones que ya existen en el código.

Figura 9. Diagrama de clases del sistema (nivel básico).

Las multiplicidades indican que un cliente registra cero o más visitas, incidencias y constancias; que cada constancia evalúa una promoción; y que una campaña organiza cero o más promociones. Los campos de contacto del cliente —correo, teléfono, dirección— aparecen en el sílabo como datos posibles del perfil, pero no se incluyen como atributos hasta que el Product Owner confirme cuáles se solicitan.

# Estado del avance y próximos pasos

Con este informe quedan cubiertos los quince puntos de la estructura propuesta: descripción del negocio, problema, procesos, diagrama en Bizagi del proceso actual, metodología Scrum, Product Backlog, historias de usuario, wireframes digitales, MVP, prototipo con navegación, implementación mínima, casos de uso, descripción de casos, diagramas de secuencia y diagrama de clases.

Para la sustentación del cierre, en la semana 7, el equipo preparará la demostración en vivo del MVP y del prototipo con navegación, con los casos de prueba registrados y las evidencias de cada Sprint. Los diagramas UML se actualizarán si el Product Owner confirma reglas nuevas o si el curso define un motor de base de datos, porque el objeto «Datos» de las secuencias y los atributos de las clases dependen de esa decisión.

Quedan pendientes de confirmación del Product Owner las definiciones que el equipo no puede asumir por su cuenta: el identificador de búsqueda y la regla de duplicados, los campos obligatorios del perfil, los datos mínimos de una visita o interacción, los tipos y estados de las incidencias, el periodo de la frecuencia de visitas, la unidad y el origen del nivel de gasto, la fuente autorizada de las preferencias de juegos, la definición del historial de promociones, la regla de segmentación y los nombres de los segmentos, la regla de elegibilidad, la aprobación de campañas y los indicadores, periodos y filtros de los reportes. Mientras no haya respuesta, esas reglas no se implementan ni se presentan como definidas.

Todo el material se conserva en el repositorio del proyecto, organizado en las carpetas backlog, docs, modelado, prototipado y desarrollo, junto con el sílabo y el logotipo en la raíz.