PRODUCT BACKLOG – ATLANTIC CITY

Proyecto: Modernización del Sistema de Gestión de Clientes

# 1. Objetivo del producto

Desarrollar un sistema de información que permita centralizar los perfiles e historial de clientes, registrar visitas e incidencias, consultar segmentos, gestionar promociones y campañas, y generar reportes que apoyen la atención al cliente y la toma de decisiones.

# 2. Lista del Product Backlog

| ID | Nombre de la historia de usuario | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| HU-01 | Buscar e identificar un cliente | Alta |
| HU-02 | Registrar el perfil de un cliente | Alta |
| HU-03 | Actualizar los datos del cliente | Alta |
| HU-04 | Consultar el perfil y su historial | Alta |
| HU-05 | Registrar una visita o interacción | Alta |
| HU-06 | Registrar y consultar una incidencia | Media |
| HU-07 | Consultar los criterios de segmentación | Alta |
| HU-08 | Consultar el segmento del cliente | Alta |
| HU-09 | Evaluar si una promoción aplica | Alta |
| HU-10 | Definir y gestionar una campaña | Media |
| HU-11 | Registrar y comunicar una oferta | Alta |
| HU-12 | Consultar un reporte verificable | Media |
| HU-13 | Probar una automatización candidata | Baja / condicionada |

# 3. Historias de usuario y criterios de validación

HU-01 — Buscar e identificar un cliente

Prioridad: ALTA

Descripción

Como: empleado autorizado de Servicio al Cliente/Operaciones,

Quiero: buscar un perfil con el identificador que se confirme,

Para: saber si el cliente ya está registrado y evitar duplicidades.

Criterios de validación

- La búsqueda utiliza el identificador acordado con el Product Owner.

- Si encuentra una coincidencia, muestra el perfil correspondiente y solo la información autorizada.

- Si no hay coincidencias, lo indica claramente y permite iniciar el registro si ese paso está incluido.

- La prueba se realiza con registros de prueba.

HU-02 — Registrar el perfil de un cliente

Prioridad: ALTA

Descripción

Como: empleado autorizado de Servicio al Cliente/Operaciones,

Quiero: registrar un perfil con los campos definidos,

Para: contar con la información necesaria para atender al cliente.

Criterios de validación

- El formulario solicita únicamente los campos confirmados por el Product Owner.

- Si falta un campo obligatorio o el formato no es válido, indica qué debe corregirse y no confirma el registro.

- Los posibles duplicados se tratan según la regla acordada; no se fusionan perfiles automáticamente por una coincidencia no confirmada.

- Al completar el registro, el perfil puede volver a consultarse.

HU-03 — Actualizar los datos del cliente

Prioridad: ALTA

Descripción

Como: empleado autorizado de Servicio al Cliente/Operaciones,

Quiero: revisar y corregir los datos permitidos de un perfil,

Para: mantener la información del cliente actualizada.

Criterios de validación

- Solo se modifican los campos autorizados para el usuario y el alcance definido.

- Los datos inválidos generan un mensaje claro y no se confirman como guardados.

- Después de guardar, la consulta del perfil muestra los cambios realizados.

- La actualización no elimina visitas, interacciones ni promociones ya registradas.

HU-04 — Consultar el perfil y su historial

Prioridad: ALTA

Descripción

Como: empleado autorizado,

Quiero: consultar la ficha del cliente y su historial disponible,

Para: brindar una atención coherente con la información registrada.

Criterios de validación

- La ficha muestra los datos disponibles y autorizados para ese usuario.

- Las visitas, interacciones e historial de promociones incluidos en el sistema aparecen asociados al perfil correcto.

- La pantalla distingue entre “sin registros” y un error al cargar la información.

HU-05 — Registrar una visita o interacción

Prioridad: ALTA

Descripción

Como: empleado autorizado de Servicio al Cliente/Operaciones,

Quiero: registrar una visita o interacción asociada a un cliente,

Para: mantener actualizado su historial de atención.

Criterios de validación

- El registro queda asociado al perfil correcto.

- El formulario utiliza solo los datos mínimos confirmados.

- Una vez confirmado, el registro aparece en el historial del cliente.

- La visita queda registrada aunque no haya incidencia o no corresponda una promoción.

HU-06 — Registrar y consultar una incidencia

Prioridad: MEDIA

Descripción

Como: empleado de Servicio al Cliente/Operaciones,

Quiero: registrar una incidencia reportada y consultar su estado,

Para: dar seguimiento a una queja, consulta o solicitud relacionada con la atención.

Criterios de validación

- Solo se crea una incidencia cuando se reporta una; si no se reporta, no se genera un caso.

- La incidencia se vincula al perfil correspondiente cuando este se encuentra disponible.

- Los campos, estados y solución se limitan a los que confirme el Product Owner.

- No se presuponen plazos ni procedimientos que no hayan sido acordados.

HU-07 — Consultar los criterios de segmentación

Prioridad: ALTA

Descripción

Como: personal autorizado de Marketing,

Quiero: consultar la frecuencia de visitas, el nivel de gasto, las preferencias de juegos y el historial de promociones,

Para: contar con los insumos previstos para clasificar al cliente.

Criterios de validación

- La consulta considera esos cuatro criterios de segmentación.

- Cada dato se asocia al cliente correcto.

- Si un dato no existe o no está autorizado, se indica como ausente o no disponible; no se inventa ni se sustituye silenciosamente.

- Los criterios y ejemplos utilizados se validan con el Product Owner.

HU-08 — Consultar el segmento del cliente

Prioridad: ALTA

Descripción

Como: personal autorizado de Marketing,

Quiero: consultar la clasificación obtenida con los criterios aprobados,

Para: orientar el análisis o una oferta cuando corresponda.

Criterios de validación

- La clasificación utiliza únicamente la regla confirmada por el Product Owner.

- Si no existe una regla aprobada o faltan datos necesarios, se informa que no es posible asignar un segmento.

- No se inventan umbrales, ponderaciones, fórmulas ni nombres de segmentos.

- El resultado puede comprobarse con casos acordados.

HU-09 — Evaluar si una promoción aplica

Prioridad: ALTA

Descripción

Como: sistema CRM,

Quiero: evaluar la elegibilidad de una oferta según criterios aprobados,

Para: continuar por la ruta correcta sin comunicar una promoción no aplicable.

Criterios de validación

- El resultado indica “aplica” o “no aplica” según la regla confirmada.

- Si no aplica, no se registra una oferta como comunicada y la visita permanece en el historial.

- Si aplica, el proceso continúa con una oferta autorizada.

- Se prueban ambos resultados y no se inventan motivos de elegibilidad.

HU-10 — Definir y gestionar una campaña

Prioridad: MEDIA

Descripción

Como: personal de Marketing,

Quiero: definir el objetivo, el público y los criterios de una campaña, y preparar la promoción correspondiente,

Para: organizar una oferta para el público acordado.

Criterios de validación

- Los campos de objetivo, público, criterios, promoción y vigencia se incluyen según lo confirmado.

- El mecanismo y responsable de aprobación formal se incorporan solo si los confirma el Product Owner.

- Una campaña pendiente o rechazada no se presenta como publicada.

- Si no hay un canal de publicación disponible, se identifica claramente que la publicación es simulada.

HU-11 — Registrar y comunicar una oferta

Prioridad: ALTA

Descripción

Como: personal autorizado de Marketing,

Quiero: asociar una promoción aplicable al cliente y dejar constancia de su comunicación,

Para: personalizar la atención y conservar el historial de promociones.

Criterios de validación

- La oferta se registra solo cuando corresponde según la evaluación aprobada.

- La promoción queda asociada al cliente y a la campaña cuando esa relación esté definida.

- El historial refleja la oferta registrada.

- Si no hay un canal real de comunicación, el resultado se identifica como simulado y no se afirma que se envió un mensaje real.

HU-12 — Consultar un reporte verificable

Prioridad: MEDIA

Descripción

Como: gerente o usuario autorizado,

Quiero: consultar un reporte para el periodo y alcance solicitados,

Para: revisar la actividad de clientes o campañas con información verificable.

Criterios de validación

- Los indicadores, periodo y filtros se confirman antes de generar el reporte.

- Los valores coinciden con un conjunto de datos de prueba conocido.

- Si no hay resultados, el sistema lo indica claramente.

- El reporte muestra solo la información autorizada y necesaria; la consulta es una ruta independiente de la atención al cliente.

HU-13 — Probar una automatización candidata

Prioridad: BAJA / CONDICIONADA

Descripción

Como: equipo de TI,

Quiero: probar una tarea repetitiva priorizada y presentar los resultados,

Para: obtener una decisión antes de considerar su activación.

Criterios de validación

- Esta historia solo se selecciona si el Product Owner prioriza la automatización y confirma la tarea, las reglas y las excepciones.

- La prueba registra el resultado esperado, el obtenido y cualquier error.

- La prueba técnica no equivale a aprobación: no se activa sin una decisión explícita del Product Owner.

- Si se solicitan ajustes o se rechaza la propuesta, permanece inactiva; cualquier simulación se identifica como tal.

# 4. Planificación propuesta de Sprints

| Sprint | Duración | Historias de usuario |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 1 semana | HU-01, HU-02, HU-03, HU-04 |
| Sprint 2 | 1 semana | HU-05, HU-07 |
| Sprint 3 | 1 semana | HU-08, HU-09, HU-11 |
| Sprint 4 | 1 semana | HU-06, HU-10, HU-12, HU-13* |

# 5. Product Backlog ordenado por prioridad

| Orden | ID | Historia de usuario | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HU-01 | Buscar e identificar un cliente | Alta |
| 2 | HU-02 | Registrar el perfil de un cliente | Alta |
| 3 | HU-03 | Actualizar los datos del cliente | Alta |
| 4 | HU-04 | Consultar el perfil y su historial | Alta |
| 5 | HU-05 | Registrar una visita o interacción | Alta |
| 6 | HU-07 | Consultar los criterios de segmentación | Alta |
| 7 | HU-08 | Consultar el segmento del cliente | Alta |
| 8 | HU-09 | Evaluar si una promoción aplica | Alta |
| 9 | HU-11 | Registrar y comunicar una oferta | Alta |
| 10 | HU-06 | Registrar y consultar una incidencia | Media |
| 11 | HU-10 | Definir y gestionar una campaña | Media |
| 12 | HU-12 | Consultar un reporte verificable | Media |
| 13 | HU-13 | Probar una automatización candidata | Baja / condicionada |